LIIMIT.AI  ·  PRODUCT REQUIREMENTS

产品需求文档

固定横版平台游戏制作平台

产品名称：liimit.ai

文档版本：V1.0（MVP 评审版）

覆盖周期：2025 年 7 月 1 日—2025 年 9 月 30 日

产品阶段：从立项、原型到 MVP 验收

适用对象：产品、设计、开发、测试及项目决策人

文档状态：评审使用

一句话说明 liimit.ai 是一个让不懂编程的人也能制作横版平台跳跃游戏的桌面工具：用户先用固定模板快速得到一款能玩的游戏，再拖动摆放关卡，最后可选择让 AI 按一句话局部修改，并用自动试玩检查问题。

01 / EXECUTIVE SUMMARY

# 1. 产品摘要

## 1.1 我们要做什么

在 2025 年 7 月到 9 月，用三个月完成 liimit.ai 的第一版可用产品。第一版只解决一件事：让用户在电脑本地做出一款可以在网页中试玩的 2D 横版平台跳跃游戏。

产品不追求“什么类型的游戏都能做”，而是先把范围收窄：固定使用 Phaser 3、固定横版玩法、固定项目模板、固定网页试玩方式。这样可以把复杂的编程工作藏起来，让普通用户把精力放在关卡设计、难度和玩法体验上。

## 1.2 三层核心价值

| 能力层 | 用户得到什么 | 是否需要 API |
| --- | --- | --- |
| 第一层：立即可玩 | 创建项目后自动得到一款能运行的基础游戏，可保存、选关和网页试玩。 | 不需要 |
| 第二层：可视化编辑 | 拖动台阶、尖刺、金币、敌人、出生点和终点，调整角色能力与关卡顺序。 | 不需要 |
| 第三层：AI 协助 | 用一句话要求 AI 局部修改；自动试玩记录问题并提出建议，由用户决定是否修改。 | 需要兼容的 AI API |

## 1.3 MVP 最终交付形态

- 一个白色、清晰、以关卡编辑为核心的桌面工作台。

- 一个固定的横版平台游戏模板，示例项目包含 5 个可逐关体验的关卡。

- 一个可以直接拖动摆放物体、保存关卡并从指定关卡开始试玩的可视化编辑器。

- 一个可选的 AI 修改助手，以及自动试玩、问题记录和修改建议能力。

核心原则 “AI”不是产品能够运行的前提。即使用户暂时没有 API，也必须能够创建、编辑、保存并试玩完整的基础游戏。

02 / BACKGROUND

# 2. 背景与问题

## 2.1 用户目前遇到的问题

- 想做小游戏，但不知道从哪里开始，也不会安装开发工具。

- 让 AI 写游戏时，看不到它在做什么；等待很久后也不知道是否真的完成。

- 代码、关卡和试玩结果经常不是同一份内容，修改后看不到变化。

- 传统游戏编辑器功能太多，学习成本高；普通用户只想先做出一种明确的游戏。

- AI 可以“说已经改了”，但游戏可能打不开、关卡无法通过，或者改错了位置。

## 2.2 产品机会

横版平台跳跃游戏的基本结构相对稳定：角色从左向右移动，通过跳跃躲避陷阱、收集物品、击败敌人并到达终点。只要把引擎、项目结构和基础规则固定下来，就能将“写代码”转化为“摆关卡、调参数和验收结果”。

## 2.3 产品判断

决策 第一版不做通用游戏创作平台。先把“固定横版游戏模板 + 可视化关卡编辑 + 网页试玩 + 可选 AI 修改 + 自动试玩建议”做完整，再根据真实用户反馈决定是否扩展。

## 2.4 产品名称与归属

产品统一使用 liimit.ai 名称。界面、文档、项目模板、示例内容和导出结果中，不再出现 Noobi.ai 品牌。

03 / POSITIONING

# 3. 产品定位、用户与目标

## 3.1 产品定位

liimit.ai 是一款“本地优先”的横版平台游戏制作工具。用户的数据和游戏项目优先保存在自己的电脑中，主要操作通过图形界面完成，AI 是增强能力而不是唯一入口。

## 3.2 目标用户

| 用户类型 | 典型需求 | 最看重的结果 |
| --- | --- | --- |
| 非技术产品经理 | 快速做出游戏原型，向团队或合作方说明玩法。 | 不用写代码，也能完整体验和演示。 |
| 独立创作者 / 学生 | 练习关卡设计，把想法变成能玩的作品。 | 上手快、可反复修改、失败后容易恢复。 |
| 小型游戏团队 | 快速验证关卡难度、节奏和敌人配置。 | 修改和试玩形成短循环，问题有记录。 |
| AI 创作体验用户 | 通过自然语言让 AI 协助修改游戏。 | 知道 AI 改了哪里、为什么这样改。 |

## 3.3 2025 年第三季度目标

- 完成固定模板从“创建项目”到“网页可玩”的完整链路。

- 完成不用 API 的关卡制作能力。

- 完成编辑器、手动试玩和自动试玩共用同一份关卡数据。

- 完成 AI 局部修改闭环，并让修改结果可解释、可检查。

- 完成一个可对外演示的 5 关示例游戏。

## 3.4 本阶段不做

- 不支持 3D 游戏，也不支持其他游戏引擎。

- 不支持角色扮演、卡牌、射击、经营等其他游戏类型。

- 不做多人同时编辑、云端同步、账号体系和社区。

- 不做应用商店一键发布，也不承诺直接达到商业发行质量。

- 不允许 AI 未经用户确认就连续重做整套游戏。

04 / EXPERIENCE

# 4. 核心使用流程

## 4.1 第一次使用

- 打开 liimit.ai，点击“新建游戏”。

- 填写游戏名称和一句话介绍。系统自动创建固定横版模板。

- 等待基础项目准备完成。成功后直接进入工作台，不需要先配置 API。

- 在“关卡编辑”中选择第一关，拖动平台、金币、尖刺、敌人和终点。

- 点击“试玩”，在网页预览区从当前选择的关卡开始体验。

- 发现问题后回到编辑器调整，再次试玩。所有修改自动保存。

- 如已配置 API，可打开 AI 修改助手，用一句话提出局部修改要求。

- 运行自动试玩，查看失败位置、耗时和建议，再决定是否继续修改。

## 4.2 用户应该始终知道的三件事

| 问题 | 界面必须给出的答案 |
| --- | --- |
| 现在在哪一步？ | 明确显示：正在准备、正在修改、正在构建、可试玩、失败或已停止。 |
| 刚才改了什么？ | 显示具体关卡、具体对象和修改前后差异，不只显示“已完成”。 |
| 我接下来能做什么？ | 给出清晰按钮：继续编辑、从本关试玩、查看建议、重试或停止。 |

## 4.3 编辑与试玩的边界

重要说明 用户在“关卡编辑”页面摆放平台和陷阱；进入“网页试玩”后只负责玩游戏，不在游戏过程中继续摆放物体。固定的是游戏类型和基础规则，不是关卡布局。

05 / SCOPE

# 5. 功能范围总览

| 模块 | 主要功能 | 优先级 | MVP 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目与模板 | 新建、打开、自动准备固定模板、本地保存、失败重试 | P0 | 无 API 也能创建并打开基础游戏 |
| 可视化关卡编辑 | 拖动、添加、复制、删除、保存关卡对象 | P0 | 不写代码可完成一关布局 |
| 多关卡与角色能力 | 选关试玩、关卡顺序、移动速度、跳跃、二段跳 | P0 | 可制作并体验连续关卡 |
| 网页试玩 | 从指定关卡开始、键盘操作、死亡/复活/通关 | P0 | 修改后能立即验证 |
| 敌人与陷阱 | 史莱姆、蜜蜂、尖刺、坠落死亡、巡逻与碰撞 | P0 | 基础挑战规则完整 |
| AI 修改助手 | 自然语言局部修改、过程显示、结果说明、停止/重试 | P1 | 用户知道 AI 改了哪里 |
| 自动试玩 | 自动运行、记录过程、生成问题与建议 | P1 | 给建议，不擅自替用户修改 |
| 安全与恢复 | 自动保存、凭证安全、异常恢复、完成验证 | P0 | 中断后项目不丢失 |

优先级说明：P0 是 9 月 MVP 上线前必须完成；P1 是构成 AI 差异化体验的重要功能，应在核心链路稳定后完成。

06 / REQUIREMENTS

# 6. 详细功能需求（一）：不用 API 的基础能力

## 6.1 新建项目与固定模板

- 新建时只展示横版平台游戏，不让用户选择其他引擎或游戏类型。

- 系统自动准备 Phaser 3 项目、固定依赖和基础素材，不让用户手动安装。

- 准备过程显示进度、当前动作和错误原因；失败时可重试。

- 准备成功的判断不是“文件已经生成”，而是游戏确实能够构建并打开。

### 验收标准

  - 未配置 API 的新用户，也能在首次创建后进入可玩的基础项目。

  - 重复打开同一项目时，不重复覆盖用户已经修改的关卡。

## 6.2 可视化关卡编辑器

- 用户可选择关卡，并在画布中看到当前关卡的完整布局。

- 支持添加、选中、拖动、复制和删除平台、移动平台、金币、检查点、尖刺、出生点、终点和敌人。

- 拖动结束后自动保存；提供撤销提示或明确的删除确认，避免误操作。

- 对象属性用普通语言展示，例如“左右移动距离”“移动速度”“是否上下飞行”。

### 验收标准

  - 用户不接触项目文件，也能把一个平台移动到新位置并立即保存。

  - 重新打开项目后，物体仍在上次保存的位置。

## 6.3 多关卡与能力设置

- MVP 示例游戏包含 5 个关卡，可从第一关依次通关。

- 编辑和试玩时都允许选择“从第几关开始”，避免每次必须从第一关重玩。

- 每关可以设置角色出生点、终点、检查点和难度元素。

- 支持调整移动速度、跳跃高度和是否开启二段跳。

06 / REQUIREMENTS

# 7. 详细功能需求（二）：试玩、敌人与关卡规则

## 7.1 网页试玩

- 工作台内提供网页试玩入口，用户无需离开软件。

- 试玩前可选择起始关卡；默认从编辑器当前选中的关卡开始。

- 显示基础操作说明、当前关卡、生命状态和通关结果。

- 关卡数据有变化后，再次试玩必须加载最新版本。

## 7.2 死亡、复活与通关

- 角色碰到尖刺、从无底区域掉落或被敌人从侧面碰撞时死亡。

- 坠落死亡不能依赖关卡底部是否放置了尖刺，越过安全高度后必须判定死亡。

- 有检查点时从最近检查点复活；没有检查点时从本关出生点复活。

- 到达终点后进入下一关；完成最后一关后显示完整通关结果。

## 7.3 敌人

| 敌人 | 行为 | 玩家应对方式 | 编辑能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 史莱姆 | 在平台上左右巡逻，遇到边缘或障碍折返。 | 从上方踩踏可消灭；侧面接触受伤或死亡。 | 可拖动、复制、删除，设置速度和巡逻范围。 |
| 蜜蜂 | 在空中沿设定方向和范围往返移动。 | 通过跳跃、二段跳或时机判断躲避。 | 可拖动、复制、删除，设置速度、方向和飞行范围。 |

## 7.4 一致性要求

同一份关卡数据 编辑器看到的布局、玩家手动试玩的布局、AI 读取的布局和自动试玩使用的布局必须完全一致。任何一处修改后，其他入口都读取最新版本。

07 / AI

# 8. 详细功能需求（三）：AI 修改助手

## 8.1 使用条件

AI 修改助手是可选功能。用户需要配置支持 OpenAI 兼容请求格式的模型服务，包括服务地址、模型名称和密钥。密钥保存在操作系统的安全区域，不直接写进游戏项目文件。

## 8.2 AI 能做什么

- 根据一句话局部调整当前关卡，例如“把第二关中段变复杂一点，多加两个移动平台和一只蜜蜂”。

- 修改角色能力或对象参数，例如开启二段跳、降低史莱姆速度。

- 在固定模板允许的范围内增加或调整关卡内容。

- 说明具体改动位置、对象和原因。

## 8.3 AI 不能做什么

- 不能把当前项目改成 3D、卡牌或其他游戏类型。

- 不能因为一句局部要求就重做全部关卡。

- 不能只回复文字却不保存实际修改。

- 不能在没有验证游戏可运行的情况下显示“已完成”。

## 8.4 任务过程与反馈

| 状态 | 用户看到什么 | 用户可做什么 |
| --- | --- | --- |
| 等待启动 | 正在连接模型或准备任务，并显示等待时间。 | 停止、检查 API 配置 |
| 正在修改 | 当前处理的关卡和对象，持续输出进展。 | 停止任务 |
| 正在验证 | 正在检查游戏能否构建和试玩。 | 继续等待、查看日志摘要 |
| 已完成 | 改了哪里、改了什么、建议如何试玩验证。 | 立即从对应关卡试玩 |
| 失败 / 超时 | 原因、已保留的内容和下一步建议。 | 重试、缩小要求、恢复 |

## 8.5 局部修改验收

- 用户指定关卡或区域时，AI 只修改该范围，除非确有依赖并提前说明。

- 完成后自动打开或定位到被修改关卡，并突出显示变动对象。

- AI 结果必须写回统一关卡数据，编辑器和试玩都能看到。

08 / PLAYTEST

# 9. 自动试玩与建议

## 9.1 目标

自动试玩不是替代真人判断，而是先帮用户发现明显问题，例如出生后立即死亡、平台无法到达、敌人堵死路线、关卡无法完成或某一段反复失败。

## 9.2 自动试玩流程

- 用户选择要测试的关卡和测试次数。

- 系统从指定关卡启动游戏，并执行移动、跳跃等操作。

- 系统记录死亡位置、失败原因、耗时、到达检查点和是否通关。

- 测试结束后生成一份普通用户能看懂的结果摘要。

- 系统提出修改建议，例如移动某个平台、降低敌人速度或增加检查点。

- 用户确认建议后，再手动修改或交给 AI 执行。

## 9.3 输出内容

- 测试范围：关卡编号、次数、角色能力。

- 结果：成功次数、失败次数、平均耗时。

- 问题：发生在哪一关、什么位置、被什么对象影响。

- 建议：建议改哪里、为什么、预计改善什么。

## 9.4 安全边界

建议优先，修改需确认 自动试玩默认只检查并提出建议，不直接修改用户关卡。只有用户明确点击确认后，系统才进入修改步骤。

09 / INFORMATION ARCHITECTURE

# 10. 页面与信息结构

## 10.1 首页

- 项目列表：项目名称、最近修改时间、当前状态。

- 新建游戏：名称、简介和创建按钮。

- 设置：AI API、模型选择、连接测试与本地存储说明。

## 10.2 项目工作台

| 区域 | 主要内容 | 用户目的 |
| --- | --- | --- |
| 关卡编辑 | 关卡列表、画布、对象工具、属性面板、保存状态 | 摆放并调整关卡 |
| 游戏信息 | 名称、简介、玩法说明、角色能力 | 定义游戏基本内容 |
| 网页试玩 | 起始关卡、游戏画面、操作说明、重新开始 | 验证真实体验 |
| AI 修改助手 | 需求输入、任务进度、修改摘要、停止与重试 | 让 AI 完成局部修改 |
| 自动试玩 | 测试设置、运行过程、结果和建议 | 发现明显问题 |
| 项目文件 | 只读或谨慎开放的文件查看入口 | 供高级用户检查 |

## 10.3 界面原则

- 整体以白色为主，减少大面积深色背景。

- 一个页面只突出一个主要动作，例如“保存并试玩”。

- 所有等待状态必须有原因、进度和可停止入口，不能一直只显示转圈。

- 尽量不用“构建、依赖、Schema、Telemetry”等术语；必须出现时给出白话解释。

- 错误提示包含“发生了什么、会不会丢数据、用户现在该怎么做”。

10 / DATA & QUALITY

# 11. 数据、安全与质量要求

## 11.1 核心数据

| 数据 | 包含内容 | 保存与使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 名称、简介、创建状态、最近修改时间 | 保存在本地，可重复打开 |
| 关卡 | 顺序、尺寸、出生点、终点、检查点 | 编辑、试玩和 AI 共用 |
| 关卡对象 | 类型、位置、尺寸、移动方式、参数 | 每次操作后可靠保存 |
| 角色能力 | 速度、跳跃高度、二段跳等 | 影响手动和自动试玩 |
| AI 任务 | 用户要求、状态、修改摘要、失败原因 | 便于停止、恢复和解释 |
| 试玩报告 | 关卡、过程、死亡原因、结果、建议 | 可供用户复查 |

## 11.2 数据安全

- 默认在用户本地保存游戏项目，不自动上传全部项目。

- API 密钥使用操作系统安全存储，不展示完整密钥。

- AI 修改前保留可恢复状态；异常中断时不覆盖最后一次可用版本。

- 删除项目或重要对象时明确提示影响。

## 11.3 完成门槛

系统只有同时满足以下条件，才能显示“完成”：

- 项目文件存在且关卡数据格式正确。

- 游戏构建通过。

- 本地网页入口能够打开。

- 被修改关卡能加载最新数据。

## 11.4 体验指标

- 普通本地项目打开工作台目标时间不超过 3 秒。

- 拖动对象后保存反馈目标时间不超过 1 秒。

- AI 长任务超过 15 秒无新进展时给出提示，超过约定超时后允许停止和重试。

11 / METRICS

# 12. 成功指标与验收口径

| 指标 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 新项目可玩率 | 100% 的验收样本能创建并进入基础试玩 | 在无 API 环境下连续创建并测试 |
| 编辑保存成功率 | 关键对象操作保存成功率 ≥ 99% | 自动测试 + 人工重复操作 |
| 数据一致性 | 编辑器、手动试玩、自动试玩读取结果 100% 一致 | 对同一关卡逐项比对 |
| 局部修改准确率 | 指定关卡的任务不误改其他关卡 ≥ 95% | 抽取典型 AI 指令验收 |
| 完成结果可信度 | 所有“已完成”任务均通过构建与打开验证 | 检查完成门槛记录 |
| 可理解性 | 首次体验用户能独立完成创建—编辑—试玩 | 5 名目标用户可用性测试 |

## 12.1 MVP 验收场景

- 不配置 API，新建一个项目并成功打开第一关。

- 把第一关中的平台、尖刺和金币拖到新位置，关闭后重新打开，位置保持不变。

- 设置二段跳，从第三关直接开始试玩，并顺利到达终点。

- 角色从平台底部掉落，系统正确判定死亡并复活。

- 添加史莱姆和蜜蜂，敌人按设置移动，碰撞规则正确。

- 配置 API，要求 AI 只修改第二关中段；结果能在编辑器和试玩中看到。

- 对指定关卡运行自动试玩，获得问题位置和建议，但关卡不会被自动改动。

- 在 AI 工作中停止任务，再次进入时项目数据仍完整。

12 / ROADMAP

# 13. 2025 年 7—9 月实施计划

## 13.1 分阶段路线图

| 时间 | 阶段目标 | 主要交付 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 月 1—11 日 | 明确产品边界 | 用户流程、功能清单、固定技术与模板方案、低保真原型 | 团队对“只做横版平台游戏”达成一致 |
| 7 月 14—31 日 | 打通基础可玩链路 | 新建项目、固定模板、自动准备、本地保存、网页试玩、失败重试 | 无 API 也能创建并玩基础游戏 |
| 8 月 1—15 日 | 完成可视化编辑 | 关卡画布、拖动、添加、复制、删除、自动保存、对象属性 | 不写代码完成一关布局 |
| 8 月 18—29 日 | 完成完整关卡体验 | 多关卡、指定关卡试玩、检查点、移动平台、二段跳、陷阱规则 | 5 关示例游戏可连续体验 |
| 9 月 1—12 日 | 接入 AI 局部修改 | API 设置、任务过程、停止/重试、修改摘要、统一数据写回 | 一句话修改指定关卡并可验证 |
| 9 月 15—23 日 | 完成自动试玩 | 试玩记录、问题定位、建议、史莱姆与蜜蜂、坠落死亡校验 | 自动试玩产出可执行建议 |
| 9 月 24—30 日 | MVP 验收与冻结 | 全流程测试、问题修复、使用说明、演示项目、验收记录 | 满足 P0，关键 P1 可稳定演示 |

## 13.2 三个月的完成定义

| 月份 | 对用户来说完成了什么 |
| --- | --- |
| 2025 年 7 月 | “我不用懂代码，也能创建并打开一款基础横版游戏。” |
| 2025 年 8 月 | “我可以自己摆关卡、做多关卡，并从任意一关开始试玩。” |
| 2025 年 9 月 | “我可以让 AI 局部修改，再让系统自动试玩并给我建议。” |

时间边界 本 PRD 的计划与验收只覆盖 2025 年 7 月 1 日至 9 月 30 日。9 月 30 日之后的扩展功能不纳入本次 MVP 承诺。

13 / RISKS

# 14. 风险、依赖与应对

| 风险 | 可能影响 | 应对方式 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 响应慢或长时间无输出 | 用户以为软件卡死，重复操作或退出 | 显示实时状态、等待时长、停止和重试；局部任务设置超时 | 高 |
| AI 误改整套游戏 | 破坏用户已完成内容 | 默认限定当前关卡；修改前留存恢复点；完成后列出差异 | 高 |
| 编辑器与试玩不同步 | 用户看不到自己的修改，失去信任 | 所有入口只读取统一关卡数据；把一致性作为 P0 测试 | 高 |
| 固定模板限制创意 | 部分用户觉得能力不足 | 清楚说明边界；优先增加关卡对象和参数，而非扩大游戏类型 | 中 |
| 第三方模型服务不稳定或收费变化 | AI 功能不可用或成本变化 | AI 保持可选；支持兼容格式；基础功能不依赖模型 | 中 |
| 素材授权不清晰 | 无法展示或发布示例游戏 | 只使用自有、明确授权或合规开源素材，并记录来源 | 高 |
| 本地环境差异 | 部分电脑无法准备或运行游戏 | 锁定依赖版本、启动前检查、错误可重试、保留诊断信息 | 中 |

## 14.1 外部依赖

- Phaser 3 和固定的前端运行环境。

- 用户选择的兼容 AI 模型服务，仅影响 AI 修改功能。

- 操作系统提供的本地文件和安全凭证存储能力。

## 14.2 需要产品经理持续确认的事项

- 每个新增功能是否仍服务于“固定横版平台游戏”。

- AI 是否只改用户明确授权的范围。

- 自动试玩建议是否容易理解，而不是只提供技术日志。

- 新增素材是否具备明确的商用或展示授权。

14 / RELEASE

# 15. MVP 发布标准

## 15.1 必须全部满足

- 新用户在没有 API 的情况下完成创建、编辑、保存和网页试玩。

- 可从任意已解锁或选定关卡开始试玩。

- 平台、尖刺、金币、检查点、终点、史莱姆和蜜蜂可正确摆放与保存。

- 二段跳、移动平台、坠落死亡、敌人移动与通关逻辑可稳定运行。

- AI 局部修改能写入统一数据，并说明改动位置。

- 自动试玩能给出问题、位置和建议，修改前需要用户确认。

- 发生失败、超时或用户停止时，已有项目不会丢失。

- 产品内统一使用 liimit.ai 品牌。

## 15.2 可带风险发布

- 少量不影响主流程的视觉细节，可记录后续优化。

- 不同 AI 服务的响应速度存在差异，但必须有明确状态和超时处理。

- 自动试玩不保证找出所有设计问题，但必须准确报告自己实际观察到的结果。

## 15.3 不允许发布的情况

- 新项目无法在无 API 情况下运行。

- 编辑器保存的内容在试玩中不生效。

- AI 显示完成但没有实际修改，或游戏无法打开。

- 停止任务会损坏项目或清空用户关卡。

最终验收结论 当用户能够独立完成“新建—编辑—指定关卡试玩—AI 局部修改—自动试玩—查看建议”的闭环，并且中途任何失败都不会丢失项目，2025 年 9 月 MVP 才算完成。

APPENDIX

# 附录 A：名词解释

| 名词 | 大白话解释 |
| --- | --- |
| Phaser 3 | 用来制作网页 2D 游戏的一套基础工具。用户不需要直接操作它。 |
| 固定模板 | 游戏类型和基础规则已经搭好；用户重点修改关卡，而不是从零写程序。 |
| Web 浏览器试玩 | 游戏在网页画面中运行，可以用键盘直接玩。 |
| API | 让 liimit.ai 能够向外部 AI 服务发送要求并拿回结果的连接方式。 |
| OpenAI 兼容格式 | 不是限定只能用某一家公司的模型，而是服务按照相同的请求规则提供接口。 |
| AI Agent | 能按步骤读取项目、修改内容并检查结果的 AI 助手。 |
| 自动试玩 | 系统自动操作角色并记录遇到的问题，不等同于真人完整体验。 |
| 本地优先 | 项目主要保存在用户自己的电脑中，而不是必须上传到云端。 |
| MVP | 第一版最小可用产品：核心流程完整，但不包含所有未来想法。 |

# 附录 B：评审确认清单

- 是否同意第一版只做 Phaser 3 横版平台跳跃游戏？

- 是否同意无 API 的基础制作能力必须先于 AI 能力稳定？

- 是否同意 AI 默认执行局部修改，并明确告诉用户改了哪里？

- 是否同意自动试玩默认只给建议，修改必须由用户确认？

- 是否同意 2025 年 9 月 30 日以本 PRD 的发布标准进行 MVP 验收？

文档结论 liimit.ai 的第一阶段不是“万能 AI 游戏生成器”，而是一条清晰、可信、可重复的横版游戏制作流水线。范围越明确，用户越容易真正做出并完成一款游戏。